RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

„Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic na drodze powiatowej nr 2025 O w m. Brzeg”

Realizacja inwestycji planowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegającego w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych. Planowana inwestycja dotyczyć będzie przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2025 O na skrzyżowaniu ul. Piastowskiej i ul. Trzech Kotwic w Brzegu.

Na przedmiotowym odcinku drogi planowane są roboty polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2025 O ul. Piastowska w m. Brzeg i obejmujące wykonanie przejścia dla pieszych wraz       z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie przejścia dla pieszych, przebudowa nawierzchni drogi powiatowej w zakresie wzmocnienia podbudowy i wykonania nowej nawierzchni na odcinku 125 mb oraz 57,5 mb oraz wymiana dwóch warstw nawierzchni przedmiotowej drogi. Celem poprawy bezpośredniego bezpieczeństwa pieszych planuje się wykonanie dwóch doświetlonych przejść dla pieszych z pełnym oznakowanie aktywnym w tym montaż aktywnych znaków D-6 z tzw. „kroczący Ludzik” oraz wykonanie dedykowanego doświetlenia LED. Dodatkowo planowane jest wykonanie na całej długości drogi nowego oznakowania poziomego i pionowego kanalizującego ruch pieszy i kołowy na całym odcinku przedmiotowej drogi powiatowej. W związku z planowanymi robotami budowlanymi zaprojektowano wymianę nawierzchni jezdni na odcinku od skrzyżowania z ul. Łokietka do ul. Jana Pawła II (ronda).

Wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach zadania – 962 894,78 PLN

Dofinansowanie RFRD   -  681 472,24 PLN ( 70,77 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych)

Etap realizacji:  grudzień 2023r- sierpień 2024r.