RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG 
„Remont drogi dla pieszych wraz z budową przejścia dla pieszych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1184 O w m. Stroszowice”
         Realizacja inwestycji planowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, polegającego w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów oraz przejść dla pieszych. Planowana inwestycja dotyczyć będzie zarówno remontu drogi dla pieszych oraz przebudowy przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1184 O w m. Stroszowice, gmina Lewin Brzeski.
        Na przedmiotowym odcinku drogi planowane są roboty,  polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 1184 O w m. Stroszowice, obejmujące wykonanie przejścia dla pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach inwestycji projektuje się wykonanie przejścia dla pieszych,  remont istniejącego chodnika długości ok 395 mb,  wykonanie obustronnej strefy oczekiwania wraz z pasem ostrzegawczym a dla poprawy komfortu osób słabo widzących przed przejściem zostaną zamontowane płyty integracyjne. W ramach inwestycji planowany jest również montaż aktywnych znaków D-6 z lampami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej a także montaż asymetrycznych lamp z oprawami prawostronnymi. Powstanie również oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto planuje się wykonanie remontu jezdni o nawierzchni bitumicznej poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.

Planowana wartość inwestycji:  573 609,57 PLN
Planowany termin realizacji:  wrzesień 2023r. - maj 2024r.
